## Slide 1: ANÁLISE DE PONTO DE FUNÇÃO
Vinícius Teixeira, Naiara Soares, Mateus Felipe e Ruan Nicolini
Sistema de Informação – M19

## Slide 2: Análise de Pontos de Função
Análise de Pontos de Função (APF) é uma técnica para a medição de projetos de desenvolvimento de software, visando estabelecer uma medida de tamanho, em Pontos de Função (PF), considerando a funcionalidade implementada, sob o ponto de vista do usuário.

## Slide 3: Por Que Medir Software?

## Slide 4: Alguns Motivos...
- Controlar o andamento da produtividade de um determinado Software;
- Realizar a medição do tamanho funcional do software e com isso estimar, custo, esforço e prazo;
- Sabendo o tamanho funcional de um software é possível realizar comparações;

## Slide 5: Alguns Motivos...
- Com a utilização da técnica é possível tomar decisões do tipo “Make or Buy”;
- Utilizar a medida para fundamentar contratos de compra e venda de softwares ou contratar serviços.

## Slide 6: Empresas Que Fazem Uso Da APF

## Slide 7
COMO CALCULAR OS PONTOS DE FUNÇÃO?
Ta! Mas...

## Slide 8: PASSO-A-PASSO

## Slide 9: 1º – Determinar o Tipo de Contagem;

## Slide 10: 1º – Determinar o Tipo de Contagem:
  1. Projeto de desenvolvimento;
  2. Projeto de melhoria;
  3. Aplicação.

## Slide 11: 2º - Identificar;

## Slide 12: 3º - Contar Funções;

## Slide 13: 3.1 – Função do Tipo Dados
As funções do tipo dados são funcionalidades fornecidas para o armazenamento de dados na aplicação.
São caracterizadas como arquivos lógicos, e podem ser:
- Mantidos pela própria aplicação (ALI);
- Ou lida de outra aplicação (AIE).

## Slide 14: Determinação da Complexidade
A complexidade é definida por 2 parâmetros:
- Número De Tipo De Dados (TD);
É um campo não recursivo de dado, único e reconhecido pelo usuário, em uma visão geral e limitada, seria cada atributo de uma tabela.

## Slide 15: Determinação da Complexidade
Número de Tipo de Registro(TR);
É um subgrupo de dados, reconhecido pelo usuário, componente de um ALI ou AIE.
Na prática os tipos de registros são tabelas na terceira forma normal que compõe o arquivo

## Slide 16: Vejamos o exemplo:

## Slide 17: Tabela de Complexidade ALI e AIE

## Slide 18: Tabela de Contribuição ALI e AIE

## Slide 19: 3.2 – Função Tipo Transação
As funções do tipo transação são as funcionalidades base para o funcionamento do sistema, estas funções são chamadas de processos elementares e são classificadas em:
- Entradas Externas (EE);
- Saídas Externas (SE);
- Consultas Externas (CE).

## Slide 20: 3.2.1 – Entradas Externas (EE)
As Entradas Externas (EEs) são processos elementares que processam dados (ou informações de controle) que entram pela fronteira da aplicação. O objetivo principal de uma EE é manter um ou mais ALIs ou alterar o comportamento do sistema.
Exemplos: incluir cliente, alterar cliente, excluir cliente.
Não são exemplos: Telas de filtro, telas de login, gerar relatórios.

## Slide 21: 3.2.2 – Saídas Externas (SE)
Processo elementar destinado a apresentação de informação ao usuário ou a outra aplicação externa que utiliza de cálculos para processar essas informações.
Exemplos: Tela de login (com criptografia), Consultas complexas com processamento de dados a partir de cálculos.
Não são exemplos: Consultas simples, sem processamento de dados utilizando cálculos..

## Slide 22: 3.2.3 – Consultas Externas (CE)
Processo elementar que envia dados (ou informações de controle) para fora da fronteira da aplicação, mas sem a realização de nenhum cálculo nem a criação de dados derivados.
Exemplo: Consultar clientes pelo nome.
Não são exemplos: Relatórios financeiros, gerados a partir de cálculos.

## Slide 23: Determinação da Complexidade
A complexidade é definida por 2 parâmetros:
- Número De Tipo De Dados (TD);
É um campo não recursivo de dado, único e reconhecido pelo usuário, em uma visão geral e limitada, seria cada atributo de uma tabela.

## Slide 24: Determinação da Complexidade
Número de Arquivos Referenciados (AR);
Um AR é todo arquivo lógico lido, ALI ou AIE, ou todo arquivo lógico mantido, neste caso só pode ser um ALI.
Um tipo de registro não é um arquivo lógico, ele pertence a um. Não devemos contar tipos de registro e arquivos lógicos lidos várias vezes, são contados apenas uma única vez.

## Slide 25: Tabela de Complexidade EE

## Slide 26: Tabela de Complexidade SE e CE

## Slide 27: Tabela de Contribuição EE, SE e CE

## Slide 28: 4º - Contagem dos PF Não Ajustados;

## Slide 29: 4º - Contagem dos PF Não Ajustados;
(Número de PF do Tipo Dado)
+ (Número de PF do Tipo Transação)
___________________________________
Total de PF Não Ajustados

## Slide 30: 5º - Valor do Fator de Ajuste;

## Slide 31: 5º - Valor do Fator de Ajuste;
O fator de ajuste pelo seu caráter subjetivo e o impacto gerado na contagem, podendo ser de +35% a -35%

## Slide 32: 6º - Número de PF Ajustados;

## Slide 33: Estimativas de Software
É um ramo da Engenharia de Software que tem como objetivo a elaboração de:
Estimativas de Esforço;
Estimativas de Prazo;
Estimativa de Custo.

## Slide 34: Estimativas de Esforço
A estimativa de esforço é fundamental para o projeto de desenvolvimento de softwares nas empresas, pois viabiliza maior certeza do escopo do projeto em sua fase inicial, e conseqüentemente possibilita a entrega do produto com qualidade e dentro do prazo, garantindo assim a competitividade de mercado
Para calcular o esforço é necessário conhecer quantos pontos de função são produzidos em uma hora e saber quantas horas de trabalho são consideradas em um mês na sua empresa;

## Slide 35: Estimativas de Esforço
Temos por base que a taxa de produtividade é media em hora por ponto de função (H/PF)
Cada linguagem ou tecnologia demandam um esforço diferente, essas características não influenciam nos pontos de função, mas sim no esforço que demanda produzir cada ponto de função

## Slide 36: Estimativas de Esforço
Veja abaixo a tabela especificando uma quantidade de números de Pontos de Função em relação a linguagem utilizada:

## Slide 37: Estimativas de Esforço
Suponha que uma aplicação foi estimada para 48 pontos de função;
A empresa adotou a linguagem Java como forma de trabalho;
Esforço = (48 PF x 6h/PF)
*IMPORTANTE*: A empresa deve determinar a quantidade de horas gastas por ponto de função com base na experiência de projetos anteriores;
Efetuando o cálculo, verificamos que serão necessárias 288 horas de trabalho para finalizar o projeto a ser desenvolvido.

## Slide 38: Estimativas de Prazo
A estimativa de prazo é um fator crítico a ser determinado, pois está no mesmo nível de função que o recurso, dependendo do mesmo;
Esta suposição é falha!
Alocar mais dois desenvolvedores para o projeto não necessariamente implica que o mesmo irá durar metade do tempo original.

## Slide 39: Estimativas de Prazo
Então, como devo calcular o prazo?
  Em nosso exemplo, foi definido que o esforço necessário para produzir a aplicação é de 288 horas ou três meses. Suponha que a linguagem já tenha sido escolhida tanto como a quantidade base de pontos de função;
  Para solucionar este problema, a seguinte fórmula é utilizada:
Que aplicando ao nosso exemplos, vamos obter: PRAZO = 288/2 = 144 horas, onde 2 é a quantidade de pessoas envolvidas no projeto;

## Slide 40: Estimativas de Prazo
Então, como devo calcular o prazo?
  Se cada desenvolvedor irá gastar 144 horas para o desenvolvimento, considere:
  PRAZO = 144 horas / 4 horas (Qtd. de horas trabalhadas por dia)
  PRAZO = 36 dias
  Agora, devemos dividir este resultado pela quantidade de dias que serão trabalhados (por exemplo, somente dias uteis);
  PRAZO = 36 dias / 22 dias úteis
  PRAZO = 1,7 mês(es)

## Slide 41: Estimativas de Custo
* IMPORTANTE *
A estimativa de custo de um projeto é a informação primordial na hora de elaborar uma proposta;
O valor informado ao cliente não pode exceder as expectativas e nem tão pouco ter um valor inferior ao necessário para o funcionamento da empresa;
O último tópico é o mais difícil de ser seguido, devido ao fato de que poucas empresas se atentam a investir em tecnologia, mesmo nos dias atuais;

## Slide 42: Estimativas de Custo
Então, como devo calcular o custo?
Como na determinação do esforço o custo também é estimado a partir de dados da empresa, neste caso é necessário ter o conhecimento do custo da hora da equipe de desenvolvimento ou o valor de um ponto de função para sua empresa.
O custo é dado por:
Custo por hora x Hora por ponto de função
(C/H x H/PF)
Após este cálculo, obtemos o valor por Ponto de Função

## Slide 43: Estimativas de Custo
Exemplo:
Suponha que a hora de trabalho custe R$ 20,00 e como é produzido um ponto de função a cada seis horas (conforme tabela) o valor do ponto de função é de R$ 120,00.
Estimamos que os esforços necessários para produzir nossa aplicação são de 288 horas (1,7 mês para 2 desenvolvedores) e a mesma possui 48 pontos de função.
Custo = (48 x 120,00)
Podemos assim inferir que a aplicação tem um custo de aproximadamente R$ 5.760,00

## Slide 44
Exemplo:

## Slide 45: Diagrama de Caso de Uso

## Slide 46: MRN

## Slide 47: Identificando as Funções no Caso de Uso
Função Tipo de Dados (ALI ou AIE)
- Linguagem : ALI TD = 3 TR = 1
Função Tipo Transação (EE, SE ou CE)
  - Cadastrar Linguagem : EE TD = 3 AR = 1

## Slide 48: Linguagem(ALI):

## Slide 49: Cadastrar Linguagem(EE):

## Slide 50
Contato
Ruan Nicolini
ruannicolini@gmail.com
@RuanNicolini
Vinicius Teixeira Rabbi
viniciustrabbi@hotmail.com
/vinicius.teixeira.rabbi