## Slide 1: ANÁLISE DE PONTO DE FUNÇÃO

## Slide 2: Análise de Pontos de Função
Análise de Pontos de Função (APF) é uma técnica para a medição de projetos de desenvolvimento de software que visa estabelecer uma medida de tamanho, em Pontos de Função (PF),considerando a funcionalidade implementada, sob o ponto de vista do usuário.

## Slide 3: Por Que Medir Software?

## Slide 4: Alguns Motivos...
- Controlar o andamento da produtividade de um determinado Software;
- Realizar a medição do tamanho funcional do software e com isso estimar, custo, esforço e prazo;
- Sabendo o tamanho funcional de um software é possível realizar comparações;

## Slide 5: Alguns Motivos...
- Com a utilização da técnica é possível tomar decisões do tipo “Make or Buy”;
- Utilizar a medida para fundamentar contratos de compra e venda de softwares ou contratar serviços.

## Slide 6: Empresas Que Fazem Uso Da APF

## Slide 7
COMO CALCULAR OS PONTOS DE FUNÇÃO?
Ta! Mas...

## Slide 8: PASSO-A-PASSO

## Slide 9: Calma...
Tem um jeito simples!!!

## Slide 10: SAPF – Software de Análise de Ponto de Função

## Slide 11
Agora, vejamos alguns conceitos úteis de APF para a utilização do Sistema...

## Slide 12: Funções

## Slide 13: Funções

## Slide 14: Funções

## Slide 15: Funções

## Slide 16: Funções

## Slide 17
Estimativas
de Software

## Slide 18: Estimativa de Software
É um ramo da Engenharia de Software que tem como objetivo a elaboração de:
Estimativas de Esforço;
Estimativas de Prazo;
Estimativa de Custo.

## Slide 19: Estimativa de Esforço
Esforço = (PF x h/PF)

## Slide 20: Estimativa de Esforço - H/PF
Veja abaixo a tabela com a média da produtividade mínima das principais Tecnologias:

## Slide 21: Estimativas de Prazo
Prazo = Esforço / Recurso

## Slide 22: Estimativas de Prazo - Exemplo
Se obtermos 288 horas em esforço em um projeto cujo 2 desenvolvedores irão trabalhar, logo,
PRAZO = 288/2 = 144 horas.

## Slide 23: Estimativas de Prazo - Exemplo
  Se na empresa em questão, os desenvolvedores trabalham 4 horas ao dia, logo:
PRAZO = 144h/4h = 36 Dias.

## Slide 24: Estimativas de Prazo - Exemplo
  Para estimar prazo em meses:
  PRAZO = 36 dias / 22 dias úteis
  PRAZO = 1,7 mês(es)

## Slide 25: Estimativas de Custo
Para obter o valor por Ponto de Função:
Prazo = C/H x H/PF

## Slide 26: Estimativas de Custo
Exemplo:
Valor da hora de trabalho X H/PF = R$ 120,00
Horas de desenvolvimento: 288 horas
Quantidade de Ponto de Função: 48 PF
Custo = (48 x 120,00)
Podemos assim inferir que a aplicação tem um custo de aproximadamente R$ 5.760,00

## Slide 27
Exemplo:

## Slide 28: Diagrama de Caso de Uso

## Slide 29: MRN

## Slide 30: Identificando as Funções no Caso de Uso
Função Tipo de Dados (ALI ou AIE)
- Linguagem : ALI TD = 3 TR = 1

## Slide 31: Identificando as Funções no Caso de Uso
Função Tipo Transação (EE, SE ou CE)
  - Cadastrar Linguagem : EE TD = 3 AR = 1

## Slide 32: Linguagem(ALI):

## Slide 33: Cadastrar Linguagem(EE):

## Slide 34
Vamos Trabalhar...

## Slide 35
Dúvidas?

## Slide 36
Contato
Ruan Nicolini
ruannicolini@gmail.com
@RuanNicolini
Vinicius Teixeira Rabbi
viniciustrabbi@hotmail.com
/vinicius.teixeira.rabbi
www.artdesk.com.br